รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  2564  (ครึ่งปีแรก)

รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี 2564

รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2564

ไตรมาสที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  2564

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 10,654,400 | 4,962,800 |
| 1.2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  |  | 3,151,200 | 1,659,200 |
| 1.3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  | 24,000 | 14,000 |
| 1.4 | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.5 | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.6 | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.7 | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ |  |  |  |  | 50,000 | 39,010 |
| 1.8 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 100,000 | 96,190 |
| 1.9 | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลาง วันเพื่อเด็กกำพร้า |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.11 | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบลฉลุง |  |  |  |  | 20,000 | 0 |
| 1.12 | ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด |  |  |  |  | 70,000 | 0 |
| 1.13 | ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ |  |  |  |  | 20,000 | 12,450 |
| 1.14 | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกิปลอดภัยห่างไกลโรค |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.15 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.16 | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.17 | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร |  |  |  |  | 40,000 | 0 |
| 1.18 | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง |  |  |  |  | 1,300,000 | 496,379.64 |

-2-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ) |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.19 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  |  | 280,000 | 0 |
| 1.20 | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง |  |  |  |  | 300,000 | 0 |
| 1.21 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา |  |  |  |  | 100,000 |  |
| 1.22 | ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| 1.23 | ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| รวม |  | 3 | 4 | 16 | - | 16,647,600 | 7,497,482.25 |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 |  |  |  |  | 709,600 | 0 |
| 1.2 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยภิญโญ หมู่ที่ 12 |  |  |  |  | 234,300 | 0 |
| 1.3 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ 12 |  |  |  |  | 419,500 | 0 |
| 1.4 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 8 |  |  |  |  | 110,500 | 0 |
| 1.5 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 |  |  |  |  | 559,300 | 0 |
| 1.6 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ 1 |  |  |  |  | 245,600 | 0 |
| 1.7 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัสยิดใหม่ หมู่ที่ 4 |  |  |  |  | 167,500 | 0 |

-3-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ) |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.8 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 5 |  |  |  |  | 107,900 | 0 |
| 1.9 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตาเย๊ะ หมู่ที่ 8 |  |  |  |  | 176,300 | 0 |
| 1.10 | เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8 |  |  |  |  | 906,400 | 0 |
| 1.11 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสะพานสูง หมู่ที่ 13 |  |  |  |  | 486,200 | 0 |
| 1.12 | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค |  |  |  |  | 700,000 | 0 |
| รวม |  | - | - | 12 | - | 4,823,100 | 0 |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | 502,450 | 342,560 |
| 1.2 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | 124,553 | 0 |
| 1.3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน |  |  |  |  | 862,290 | 887,000 |
| 1.4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน |  |  |  |  | 1,800,000 | 913,000 |
| 1.5 | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก |  |  |  |  | 50,000 | 34,966 |
| 1.6 | อุดหนุนโครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน. ตำบลฉลุง |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.7 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| 1.8 | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี |  |  |  |  | 150,000 | 147,245 |

-4-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.9 | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| 1.10 | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.11 | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 40,000 | 0 |
| 1.12 | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) |  |  |  |  | 256,000 | 0 |
| รวม |  | 1 | 5 | 6 | - | 4,065,293 | 2,324,771 |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล |  |  |  |  | 10,000 | 0 |
| 1.2 | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| 1.3 | สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว |  |  |  |  | 30,000 | 11,250 |
| 1.4 | คืนความสุขให้ชุมชน |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.5 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.6 | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.7 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  | 90,000 | 89,614 |
| 1.8 | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.9 | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 1.10 | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด |  |  |  |  | 80,000 | 0 |
| รวม |  | 1 | - | 9 | - | 500,000 | 100,864 |

-5-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.2 | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.3 | คลองสวยน้ำใส |  |  |  |  | 20,000 | 0 |
| 1.4 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.5 | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน |  |  |  |  | 30,000 | 10,163 |
| รวม |  | 1 | - | 4 | - | 200,000 | 10,636 |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1.1 | อบต. ฉลุง พบประชาชน |  |  |  |  | 50,000 | 0 |
| 1.2 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  | 100,000 | 98,340 |
| 1.3 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ |  |  |  |  | 20,000 | 19,400 |
| 1.4 | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี |  |  |  |  | 100,000 | 0 |
| 1.5 | อบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |  |  |  |  | 150,000 | 0 |
| 1.6 | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน |  |  |  |  | 20,000 | 12,814 |
| 1.7 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |
| 1.8 | ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง หมู่ที่ 8 |  |  |  |  | 1,900,000 | 0 |
| รวม |  | 4 | - | 4 | - | 2,360,000 | 150,554 |

-6-

ภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  2564

ภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

-7-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี 2564

-8-

ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-9-

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน

-10-

สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก)

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

เฉพาะโครงการในปี 2564		จำนวน	   70	โครงการ

โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564

จำนวน		11	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  15.7

โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564

จำนวน		9	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  12.8

โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564

จำนวน		50	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	71.5

โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564

จำนวน		0	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	0