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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

	


                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการแก้ไขรายการและห้วงเวลาดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจของหน่วยงานมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
  สุจริต  ยามาสา
  ( นายสุจริต  ยามาสา )
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
     ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  
ซอยตาโล๊ะ  หมู่ที่ ๗

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๒๗๖.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๑๐๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๘๐๑,๗๐๐
	หมู่ที่ ๗
บ้านกุบังจามังเหนือ

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  
ซอยทุ่งพญา ๕  หมู่ที่ ๑๔

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๑๖๔,๑๐๐
	หมู่ที่ ๑๔
บ้านทุ่งพญา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  
ซอยพิทักษ์ป่าไม้  หมู่ที่ ๑๒

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๔๓๔,๙๐๐
	หมู่ที่ ๑๒
บ้านเขาน้อยใต้
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๑–

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  
ซอยหมอคิ่น  หมู่ที่ ๗

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๔๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๒๘๙,๖๐๐
	หมู่ที่ ๗
บ้านกุบังจามังเหนือ

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  
ซอยอารีย์  หมู่ที่ ๖

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๒๖๖.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๐๖๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๗๗๒,๘๐๐
	หมู่ที่ ๖
บ้านกุบังจามังใต้

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยกลางนา  หมู่ที่ ๑๐

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๓๘๖.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๕๔๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๔๐๕,๕๐๐
	หมู่ที่ ๑๐
บ้านโต๊ะวัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยกลางนา  หมู่ที่ ๒

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๒๙๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๓๐๔,๗๐๐
	หมู่ที่ ๒
บ้านท่าห้วย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๒–

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยบังหมาด  หมู่ที่ ๑๔

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๒๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๘๔,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๔
บ้านทุ่งพญา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยยีเหลบ  หมู่ที่ ๘

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๑๖๘,๙๐๐
	หมู่ที่ ๘
บ้านทุ่ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยสะพานโต๊ะวัง หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๐

	ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	๔๕๐,๔๐๐
	หมู่ที่ ๙ 
บ้านหัวเขา – หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโต๊ะวัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑.
	ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน
หมู่ที่ ๑๑
	ระบบผลิตประปาสำเร็จรูป
ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

	–
	หมู่ที่ ๑๑
บ้านโคกประดู่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒.
	ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน
หมู่ที่ ๑๒
	ระบบผลิตประปาสำเร็จรูป
ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

	–
	หมู่ที่ ๑๒
บ้านเขาน้อยใต้
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑๒  รายการ
	
	๓,๘๗๖,๖๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๓–

๔.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
     ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จำนวน  ๑  ครั้ง

	๓๐,๐๐๐
	ในพื้นที่
 อบต. ฉลุง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑  รายการ
	
	๓๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๔–

๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	๑. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี

	๒๐๐,๐๐๐
	๑. อบรมให้ความรู้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม
๒. ศึกษาดูงานในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล เพื่อดำเนินการตามโครงการที่เสนอ
จำนวน ๑ ครั้ง
	๒๐,๐๐๐
	อำเภอเมืองสตูล
	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๒  รายการ
	
	๒๒๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๕–

๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     ๖.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง  หมู่ที่ ๘
	ดำเนินการต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด
จำนวน ๑ แห่ง
	๑,๖๒๓,๔๐๐
	สำนักงาน อบต. ฉลุง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑  รายการ
	
	๑,๖๒๓,๔๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–๖–

  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล
๒.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) 
จำนวน ๑ เครื่อง

	๒,๖๐๐
	ที่ทำการ 
อบต. ฉลุง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	จัดซื้อสแกนเนอร์
	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑  
จำนวน ๑ เครื่อง

	๑๗,๐๐๐
	ที่ทำการ 
อบต. ฉลุง

	สำนักปลัดฯ
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