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-1-ส่วนที่ ๑ บทนำ

	ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล


		การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
		สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
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การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้
		การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

		
			2.1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
			2.2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
			2.3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			2.4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วิธีการติดตามและประเมินผล


			ระบบการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน  ได้แก่
			3.1) ปัจจัยนำเข้า (input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องในการประเมิน
			3.2) กระบวนการติดตาม (process) คือ ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดให้เป็นไปตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ายุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้
			3.3) การประเมินผลลัพธ์ (output goal) คือ การติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
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			การติดตาม  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่กำหนด
			การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ
			(1)  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
			(2)  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
			การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
			สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล


			แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยแบบรายงาน  ดังนี้
			แบบรายงานที่  1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
					 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
			แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
					 แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาระยะ ๕ ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม , ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ไตรมาสที่  3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่  4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
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			แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
					เป็นแบบประเมินตนเองของ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล


			
5.1)  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้
			5.2)  การใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
			5.3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
			5.4)  สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในระยะต่อไป
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ส่วนที่  ๒ 
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ ๕  ปี
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)







ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
“ ตำบลฉลุงน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”
		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
			- จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย	- ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
  	  เป็นร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน
- ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบ
  บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ
กลยุทธ์
				(1.1)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
				(1.2)  ส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
				(1.3)  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข
				(1.4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	2 	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์		ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
			- ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 	  ของโครงการตามแผน
	- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างน้อยปีละ 5  แห่ง
กลยุทธ์	
	(2.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
				(2.2)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ
				(2.3)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	3	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
		- ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและ	  วัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	  เป็นร้อยละ 90 ของโครงการตามแผน
- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
     	    			  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นในรอบปี
กลยุทธ์
				(3.1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
				(3.2)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
ตัวชี้วัด		- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชเพิ่มขึ้น
- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่ม
 				  องค์กร หรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อย	  ละ 80 ของโครงการตามแผน
- ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือ
   เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  อย่างน้อย 1 กลุ่ม
	กลยุทธ์
				(4.1)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
				(4.2)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
				(4.3)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	5	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ					   สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
	- จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือ	   ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  80 ของโครงการตามแผน
	- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือฟื้นฟู
	   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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กลยุทธ์
	(5.1)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน    
             ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	6	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ
			สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น
	- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน   
            เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 	90 ของ	โครงการตามแผน
	- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน	ตำบลฉลุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

	กลยุทธ์
				(6.1)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร
				(6.2)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  มีจุดเด่นที่สำคัญ  ดังนี้
1. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่น่าอาศัย ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างสมดุล ยั่งยืน และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและ
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้เป็นชุมชนก้าวหน้า มีความเข้มแข็งและสงบสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริการพื้นฐานให้เพียงพอ ทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกันในชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
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ส่วนที่  ๓   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

			

			
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	แบบรายงานที่  1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน
                  และรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว





	
ประเด็นการประเมิน

	
มีการดำเนินงาน
	
ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	

	ส่วนที่  2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	

	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	

	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	

	

	12. มีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
	
	

	13. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศษสตร์
	
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
	
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
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แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและ 
                  รายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน





	ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
0. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
0. รายงานผลการดำเนินงาน   เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 
 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)  ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)

	ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
0. แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 256๑ –2565 )   

	

ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม  5  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
  ชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 แผนงาน
งบกลาง
	3
	12,597,600
	3
	13,094,400
	3
	13,330,000
	3
	13,630,000
	3
	14,030,000
	15
	66,682,000

	1.2 แผนงาน
สาธารณสุข
	9
	1,722,000
	9
	1,852,000
	9
	1,852,000
	9
	1,852,000
	9
	1,852,000
	45
	9,130,000

	1.3 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	30,000
	5
	150,000

	1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	250,000
	6
	450,000
	6
	450,000
	6
	450,000
	6
	450,000
	28
	2,050,000

	1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	3
	320,000
	3
	620,000
	2
	500,000
	2
	500,000
	2
	500,000
	12
	2,440,000

	1.6  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	-
	-
	1
	150,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	150,000

	1.7 แผนงานการเกษตร
	2
	100,000
	2
	60,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	7
	310,000

	รวม
	22
	15,019,600
	25
	16,256,400
	22
	16,212,000
	22
	16,512,000
	22
	 16,912,000
	113
	80,912,000
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ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม  5  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	385,000
	3
	600,000
	2
	500,000
	4
	2,650,000
	3
	650,000
	13
	4,785,000

	2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	7
	6,222,500
	14
	9}218}900
	13
	22,108,200
	16
	12,678,760
	7
	6,164,800
	57
	56,393,160

	              รวม
	8
	6,607,500
	17
	 9,818,900
	15
	22,608,200
	20
	15,328,760
	10
	6,814,800
	70
	61,178,160

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 แผนงานการศึกษา
	5
	2,876,806
	5
	3,192,870
	6
	3,328,070
	7
	3,698,970
	6
	3,393,770
	29
	16,490,486

	3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	6
	751,000
	6
	476,000
	6
	646,000
	6
	646,000
	6
	646,000
	30
	3,165,000

	3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	1
	336,000
	-
	-
	1
	350,000
	-
	-
	1
	2,500,000
	3
	3,186,000

	รวม
	12
	3,963,806
	11
	3,668,870
	13
	4,324,070
	13
	4,344,970
	13
	6,539,770
	62
	22,841,486

	4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติ
สุขในท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
	4
	540,000
	3
	360,000
	4
	560,000
	3
	360,000
	3
	360,000
	17
	2,180,000

	4.2 แผนงาน
สาธารณสุข
	1
	150,000
	1
	150,000
	1
	230,000
	1
	230,000
	1
	230,000
	5
	990,000

	4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	160,000
	4
	230,000
	4
	390,000
	5
	420,000
	4
	390,000
	21
	1,590,000

	4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	-
	-
	-
	-
	1
	150,000
	-
	-
	-
	-
	1
	150,000

	รวม
	9
	850,000
	8
	740,000
	10
	1,330,000
	9
	1,010,000
	8
	980,000
	44
	4,910,000
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ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม  5  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
(บาท)

	5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1  แผนงานสาธารณสุข
	1
	150,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	5
	250,000

	5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	2
	418,000
	2
	37,200,000
	3
	40,522,500
	2
	10,150,000
	2
	3,150,000
	11
	91,440,500

	5.3  แผนงาน
การเกษตร
	4
	270,000
	4
	170,000
	4
	170,000
	4
	170,000
	4
	170,000
	20
	950,000

	        รวม
	7
	738,000
	7
	37,420,000
	8
	40,742,500
	7
	10,370,000
	7
	3,370,000
	36
	92,640,500

	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	7
	620,000
	8
	870,000
	7
	1,320,000
	7
	520,000
	7
	520,000
	36
	3,850,000

	6.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
	2
	1,020,000
	-
	-
	2
	280,000
	2
	290,000
	1
	2,000,000
	7
	3,590,000

	รวม
	9
	1,640,000
	8
	870,000
	9
	1,600,000
	9
	810,000
	8
	2,520,000
	43
	7,440,000

	รวมทั้งสิน
	67
	28,818,906
	76
	68,774,170
	77
	86,816,770
	80
	48,375,730
	68
	 37,136,570
	368
	269,922,146
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2562

	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ
	จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

	21
	๒๗.๖๓
	-
	-
	๔
	๕.๒๖
	-
	-
	-
	-
	๒๕
	๑๐๐

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

	๑๗
	๒๒.๓๗
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๑๗
	๑๐๐

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

	๑๑
	๑๔.๔๗
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๑๑
	๑๐๐

	4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น

	๗
	๙.๒๑
	-
	-
	๑
	๑.๓๒
	-
	-
	-
	-
	๘
	๑๐๐

	5. ยุทธศาสตร์การจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	๕
	๖.๕๘
	-
	-
	๒
	๒.๖๓
	-
	-
	-
	-
	๗
	๑๐๐

	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	๘
	๑๐.๕๓
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๘
	๑๐๐

	
รวม

	
๖๙
	
๙๐.๗๙
	
-
	
-
	
๗
	
๙.๒๑
	
-
	
-
	
-
	
-
	
76
	
100
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แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คำชี้แจง  :  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
                  ส่วนท้องถิ่นและมีกำหนอระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ





	ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2.  วัน/เดือน/ปี   วันที่  30  เดือนกันยายน  2562

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี  2562
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	

ยุทธศาสตร์

	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	
1.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	
25
	
๒1

	
2.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
17
	
17

	
3.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	
11
	
11

	
4.

	
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น
	
8
	
7

	
5.

	
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
7
	
๕

	
6.

	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
8
	
๘

	
รวม

	
76
	
6๙
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ส่วนที่   ๔  รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  ๒๕๖๒





                  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2562  

	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ

	   ไม่ได้
ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	1.1
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	
	
	
9,848,400
	
9,49๗,๗00
	

	1.2
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	
	
	
3,216,000
	
2,7๖๘,๐00
	

	1.3
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	
	
	
30,000
	
28,000
	

	1.4
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

	มี.ค. - เม.ย. 62

	

	

	
	
50,000
	
20,001
	

	1.5
	คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค

	ก.พ. 62
	

	

	
	
50,000
	
49,580
	

	1.6
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)

	ม.ค. 62
	
	
	
	30,000
	0
	โอนลด

	1.7
	เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	

	
	
1,300,000
	
 ๑,๐๒๙,๓๕๗.๒๒
	

	1.8
	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	
พ.ค. 62
	


	


	
	

280,000
	

280,000
	

	1.9
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

	ต.ค. 61
	

	

	
	
200,000
	
162,165

	

	1.10
	ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

	เม.ย. 62
	

	

	
	
50,000
	
45,190

	

	1.11
	ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี

	มี.ค. 62
	

	
	
	
50,000
	
36,675

	

	1.12
	ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

	ส.ค. 62
	

	

	
	
50,000
	
49,750
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน(ต่อ)
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ

	   ไม่ได้
ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณ
     อนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	1.13
	สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว

	มี.ค. 62 -เม.ย. 62
	

	

	
	
50,000
	
46,960
	

	1.14
	ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ

	ก.พ. 62
	

	

	
	
50,000
	
28,850

	

	1.15
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต . ฉลุง

	มี.ค. 62พ.ค. 62
	

	

	
	
400,000
	
29๒,685
	
โอนลด

	1.16
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
	ม.ค. 62 -  ก.ย. 62
	

	

	
	
100,000
	
23,500

	

	1.17
	จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนต้านภัยยาเสพติด

	มี.ค. 62 -  มิ.ย. 62
	

	

	
	
70,000
	
56,710
	

	1.18
	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง

	ม.ค. 62 -  ก.พ. 62
	

	

	
	
157,600
	
157,600
	

	1.19
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า

	ม.ค. 62 -  ก.พ. 62
	

	

	
	
30,000
	
30,000
	

	1.20
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	

	
	
10,000
	
0
	

	1.21
	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	


	
	
50,000
	
50,000
	

	๑.๒๒
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	


	
	
๒,000
	
๒,000
	

	๑.๒๓
	ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	
	

	
	
50,000
	
0
	

	๑.๒๔
	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	
	

	
	
50,000
	
0
	

	๑.๒๕
	อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	
	

	
	
๔0,000
	
0
	

	
รวม

	
-
	
๒๑
	
๔
	
-
	
๑๖,๒๑๔,๐๐๐
	 
๑๔,๖๕๔,๗๒๓.๒๒
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ
	   ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณ
    อนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	2.1
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
	

	
	
	
150,000
	
149,700

	

	2.2
	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

	พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
	

	
	
	
300,000
	
196,627.04
	

	2.3
	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ

	พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
	

	
	
	
150,000
	
124,449.03
	

	2.4
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์หมู่ที่ 14

	ก.พ. 62 - มี.ค. 62
	

	
	
	
361,700
	
360,000
	


	2.5
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่นหมู่ที่  7

	ก.พ. 62 - เม.ย. 62
	

	
	
	
1,101,500
	
1,096,000
	

	2.6
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์  หมู่ที่ 5

	ก.พ. 62 – มี.ค. 62
	

	

	
	
249,100
	
0
	
โอนลด

	2.7
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่  10

	ก.พ. 62 - มี.ค. 62
	

	
	
	
221,100
	
220,000
	

	2.8
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ฉลุงใต้ 5  หมู่ที่ 1

	ก.พ. 62 - เม.ย. 62
	

	
	
	
628,300
	
628,000
	

	2.9
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาด หมู่ที่ 8

	ก.พ. 62 - มี.ค. 62
	

	
	
	
129,600
	
129,000
	

	2.10
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยยาวิตา หมู่ที่ 8

	ก.พ. 62 - มี.ค. 62
	

	
	
	
468,900
	
466,000
	

	2.11
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 2

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
2,730,900
	
0
	

	2.12
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 4

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
278,700
	
0
	

	2.13
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายรัตนชัย หมู่ที่ 8

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
1,347,000
	
0
	

	2.14
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 9

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
201,900
	
0
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
	ห้วงเวลาดำเนินงาน

	
ดำเนินการ

	   ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณ
    อนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	2.15
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 12

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
468,200
	
0
	

	2.16
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยริมห้วย 93 หมู่ที่ 13

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
911,400
	
0
	

	2.17
	วางท่อระบายน้ำ บ้านฉลุงใต้  หมู่ที่ 1

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	
	
	
	174,300
	0
	

	
รวม

	
-
	
1๗
	
-
	
-
	
๙,๘๗๒,๖๐๐
	
๙,๔๕๓,๕๗๖.๐๗
	




	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ

	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ
ที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	3.1
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	ม.ค. 62 - ก.ย.62
	

	

	
	
495,670
	
413,550
	

	3.2
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	
	
	
135,200
	
๙๑,๘๑๐.๔๐
	

	3.3
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	
	
	
873,600
	
๗๒๑,๑๒๖.๒๐
	

	3.4
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	

	
	
1,680,000
	
1,680,000
	

	3.5
	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ก.พ. 62 - ก.ค. 62
	

	

	
	
50,000
	
42,865
	


	3.6
	สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี
	พ.ย. 61
	
	

	
	70,000
	60,000
	

	3.7
	ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

	พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
	

	
	
	
50,000
	
49,95๐
	

	3.8
	ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ
	พ.ค. 62 - ส.ค. 62
	

	
	
	
30,000
	
30,000
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ

	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ
ที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	3.9
	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	เม.ย. 62
	
	
	
	40,000

	32,840
	

	3.10
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา)

	ก.ค. 62 - ส.ค. 62
	

	

	
	
256,000
	
256,000
	

	3.11
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	ม.ค. 62
	
	
	
	30,000

	28,975
	

	
รวม

	
-
	
11
	
-
	
-
	
๓,๗๑๐,๔๗๐
	
๓,๔๐๗,๑๑๖.๖๐
	




	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ

	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ
ที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	4.1
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	ธ.ค. 61
	

	
	
	30,000
	22,400
	

	4.2
	ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	
มิ.ย. 62
	

	

	
	
30,000
	
27,764
	

	4.3
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ

	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	

	
	
300,000
	
๘๓,๕๖๓
	
โอนลด

	4.4
	เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน
	ส.ค. 62
	

	
	
	
150,000
	
14๑,๑๒5
	

	4.5
	คืนความสุขให้ชุมชน
	ก.ค. 62
	
	
	
	50,000
	48,605

	

	4.6
	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

	ม.ค. 62 -มี.ค. 62
	

	

	
	
20,000
	
0
	
โอนลด

	4.7
	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล
	มี.ค. 62
	
	
	
	10,000
	10,000
	

	๔.๘
	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	

	
	
150,000
	
0
	

	
รวม

	
-
	
7
	
๑
	
-
	
๗๔0,000
	
๓๓๓,๔๕๗
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ    
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	5.1
	จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

	ม.ค. 62 - ก.ค. 62

	

	

	
	
50,000
	
47,126
	

	5.2
	ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 10

	ส.ค. 62 – ก.ย. 62
	

	
	
	
204,500
	
๑๙๗,๗๔๐
	

	5.3
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	

	
	
50,000
	
40,234
	

	5.4
	ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
	ธ.ค. 62
	
	
	
	50,000

	0
	โอนลด

	5.5
	คลองสวยน้ำใส

	เม.ย. 62
	
	
	
	20,000
	20,000

	

	5.6
	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
	

	

	
	
50,000
	
0
	

	5.7
	ฉลุงเมืองใหม่ (กำปงบารู) หมู่ที่ 8
	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
	
	

	
	
37,000,000
	
0
	

	
รวม

	
-
	
๕
	
๒
	
-
	
๓๗,๔๒๔,๕๐๐
	
๓๐๕,๑๐๐
	




	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	



	6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	
ดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ
ที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	6.1
	อบต. ฉลุง พบประชาชน

	ก.ค. 62
	
	
	
	50,000
	3๗,๘35
	

	6.2
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล

	
พ.ย. 62
	

	

	
	
200,000
	
152,458

	

	6.3
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

	

	

	
	
10,655
	
10,655
	
โอนลด

	6.4
	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ E - LAAS

	ต.ค. 61
	

	

	
	
50,000
	
42,229
	

	6.5
	พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

	ม.ค. 62 - ก.พ. 62
	

	

	
	
100,000
	
100,000
	

	6.6
	ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน

	ต.ค. 61
	

	

	
	
30,000
	
18,964
	

	


-20-

	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	



	6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	ดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ
ที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	6.7
	สนับสนุนการเลือกตั้ง
	ต.ค. 61 - ก.ย. 62

	

	

	
	
400,000
	
0
	
โอนลด

	6.8
	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	ม.ค. 62
	


	


	
	

20,000
	

20,000
	

	
รวม

	
-
	
๘
	
-
	
-
	
860,655
	
๓๘๒,๑๔๑
	

	


























-21-

สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2562

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 2565) เฉพาะโครงการในปี 2562
						จำนวน		๗๖	โครงการ

		โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2562
							จำนวน		๖๙	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๗๙
	
		โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2562		
							จำนวน		๗	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ	  ๙.๒๑

		โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในปี 2562
							จำนวน		-	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ	-





















-๒๒-
ส่วนที่ ๕  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน



                จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี ๒๕๖๒  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

                ๑.  จำนวนเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงที่ใช้ในการบริหารงานในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
                ๒.  จำนวนงบประมาณที่จัดสรรในบางโครงการหรือกิจกรรมมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างทั่วถึงแก่กลุ่มป้าหมายของประชาชนในพื้นที่
                ๓.  ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับรู้ถึงการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตลอดจนประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานน้อยมาก
                ๔.  การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้
                ๕.  ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นโครงการเดิมและมีการดำเนินงานแบบเดิมที่ต่อเนื่องกันมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน
                ๖.  ไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและวัดผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปอย่างจริงจัง  ทำให้ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จ ความคุ้มค่า และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
                ๗.  โครงการหรือกิจกรรมที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถบูรณาการและประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการอื่นได้

ข้อเสนอแนะและความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

           ๑.  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บเองให้มากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจัดเก็บภาษีหรือเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงาน
           ๒.  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายโครงการหรือกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความต้องการและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
           ๓.  ควรส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น  
           ๔.  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากขึ้น
           ๕.  ควรพิจารณาให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนิน งานประจำปีให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดและคำนึงถึงความจำเป็นของโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินงานนั้นด้วย
           ๖.  ควรพิจารณาทบทวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
-๒๓-

           ๗.  ในการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบจากการดำเนินงานควบคู่ไปด้วย
           ๘.  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง


























-๒๔-

ส่วนที่ 6 ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  ๒๕๖๒ 



		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๖๒




[image: I:\อบต. 62\ฝึกทำสบู่\DSC_0006.JPG]










[image: I:\อบต. 62\ฝึกทำสบู่\DSC_0024.JPG]
[image: I:\อบต. 62\ฝึกทำสบู่\DSC_0048.JPG]


	-๒๕-
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี ๒๕๖๒


[image: I:\อบต. 62\ฝึกอาชีพเยาวชน\โรตียาลอ\DSC_0028.JPG]
[image: I:\อบต. 62\ฝึกอาชีพเยาวชน\ปัสมอส\DSC_0206.JPG][image: I:\อบต. 62\ฝึกอาชีพเยาวชน\ปัสมอส\DSC_0182.JPG]
[image: I:\อบต. 62\ฝึกอาชีพเยาวชน\โรตียาลอ\DSC_0047.JPG]
-๒๖-
โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน ประจำปี ๒๔๖๒


[image: I:\อบต. 62\อบรมกฏหมาย\DSC_0012.JPG]
[image: I:\อบต. 62\อบรมกฏหมาย\DSC_0034.JPG][image: I:\อบต. 62\อบรมกฏหมาย\DSC_0024.JPG]	

[image: I:\อบต. 62\อบรมกฏหมาย\DSC_0065.JPG]

	-๒๗-
โครงการ อบต. ฉลุง พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒


[image: I:\อบต. 62\อบตพบประชาชน\DSC_0214.JPG]
[image: I:\อบต. 62\อบตพบประชาชน\DSC_0231.JPG]
[image: I:\อบต. 62\อบตพบประชาชน\DSC_0191.JPG]
-๒๘-
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาด หมู่ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒



[image: D:\ภาพ\งานข้อบัญญัติ2562\59524.jpg]
[image: D:\ภาพ\งานข้อบัญญัติ2562\59522.jpg]



-๒๙-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่น หมู่ที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒



[image: D:\ภาพ\งานข้อบัญญัติ2562\671169.jpg]
[image: D:\ภาพ\งานข้อบัญญัติ2562\671167.jpg]
[image: D:\ภาพ\งานข้อบัญญัติ2562\671166.jpg]
-๓๐-โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒



[image: I:\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62_๑๙๐๔๒๒_0216.jpg][image: I:\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62_๑๙๐๔๒๒_0137.jpg][image: I:\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62\รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ62_๑๙๐๔๒๒_0225.jpg]
-๓๑-โครงการส่งเสริมการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๒



[image: I:\รอมฎอน 62\รอมฎอน62_๑๙๐๖๒๑_0074.jpg][image: I:\รอมฎอน 62\รอมฎอน62_๑๙๐๖๒๑_0136.jpg][image: I:\รอมฎอน 62\รอมฎอน62_๑๙๐๖๒๑_0139.jpg]
[image: I:\รอมฎอน 62\รอมฎอน62_๑๙๐๖๒๑_0284.jpg]

-๓๒-
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี  ๒๕๖๒


[image: I:\อบต. 62\ปล่อยปลา\DSC_0302.JPG][image: I:\อบต. 62\ปล่อยปลา\DSC_1369.jpg][image: I:\อบต. 62\ปล่อยปลา\DSC_0259.JPG]
-๓๓-โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
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