แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงอนุมัติและประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

ชนะ      ยากะจิ

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                            			     หน้า

ส่วนที่  1   บทนำ                                                                1 – 5

1.1   บทนำ

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                           6 – 25

2.1   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

2.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

2.3   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ส่วนที่  1 บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ในหมวด 5  ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้...

ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวมรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะมีการดำเนินการในพื้นที่

-2-

ขั้นตอนที่  2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..

ส่วนที่  1   บทนำ

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  3   การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.   เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2.   เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.   เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณนั้น

4.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนา

-3-

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  49,700,000บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน		11,942,330	บาท

- งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		12,715,000	บาท

- งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		25,042,670	บาท

รวมทั้งสิ้น	จำนวน		49,700,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

-4-

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2562

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 21 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 10 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 12 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 7 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 63 |

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2562

-5-

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2562

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยังยืน | 16,072,000 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 3,560,200 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3,710,470 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 590,000 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 240,000 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 870,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 25,042,670 |

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2562

-6-

แบบ ผด 01

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 3 | 4.7 | 13,094,400 | 53 | สำนักงานปลัดฯ |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 8 | 1,710,000 | 6.8 | กองสาธารณสุขฯ |
| 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 9.4 | 450,000 | 1.8 | สำนักงานปลัดฯ |
| 1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 4.7 | 570,000 | 2.3 | กองการศึกษาฯ |
| 1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.5 | 157,600 | 0.63 | กองช่าง |
| 1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.5 | 30,000 | 0.12 | สำนักงานปลัดฯ |
| 1.7 แผนงานการเกษตร | 2 | 3.1 | 60,000 | 0.24 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 21 | 32.9 | 16,072,000 | 64.8 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 4.7 | 600,000 | 2.4 | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 12 | 2,960,200 | 11.8 | กองช่าง |
| รวม | 10 | 16.7 | 3,560,200 | 14.2 |  |

-7-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 9.5 | 3,234,470 | 12.4 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 9.5 | 476,000 | 1.9 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 12 | 19 | 3,710,470 | 14.3 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 4.7 | 360,000 | 1.4 | สำนักงานปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 6.4 | 230,000 | 0.9 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 7 | 11 | 590,000 | 2.3 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 3.1 | 120,000 | 0.5 | กองสาธารณสุขฯ |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 3 | 4.7 | 120,000 | 0.5 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 5 | 7.8 | 240,000 | 1 |  |

-8-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 12.6 | 870,000 | 3.4 | สำนักงานปลัดฯ/กองคลัง |
| รวม | 8 | 12.6 | 870,000 | 3.4 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 63 | 100 | 25,042,670 | 100 |  |

-9-

แบบ ผด .02

(2.2)  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 1,270 คน | 9,848,400 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจำนวน 284 คน | 3,216,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 5 คน | 30,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1. จัดอบรม ให้ความรู้ 2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว 3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติ การในพื้นที่ อบต. ฉลุง2. พื้นที่หมู่ บ้านหมู่ที่ 1- 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่ อบต. ฉลุง 2. พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | จัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมให้ความรู้ในพื้นที่ อบต.ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ค่าดำเนินงานของศูนย์กู้ชีพได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ | 1,300,000 | ศูนย์กู้ชีพ อบต. ฉลุง/ นอกเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 280,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง | 200,000 | 1. อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | จัดอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | จัดอบรมการตัดเย็บผ้าคลุมแก่สตรี จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคารอเนก ประสงค์ หมูที่ 14 บ้านทุ่งพญา | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | จัดอบรมอาชีพหลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | จัดอบรมอาชีพแก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | จัดอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง จำนวน 1 ครั้ง | 400,000 | สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขันตามรายการที่จัดขึ้น | 100,000 | พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนต้านภัย ยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก แก่เยาวชนจำนวน 1 ครั้ง | 70,000 | สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | 1. ต่อเติมห้องน้ำ 2. ปรับปรุงอาคาร 3. ติดตั้งประปาและระบบน้ำเสีย 4. ติดตั้งไฟฟ้า รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด | 157,600 | อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อ เด็กกำพร้า | อุดหนุนงบประมาณมูลนิธิฮิล้าลฯ สาขาสตูลเพื่อดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | มูลนิธิฮิล้าลฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.7  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | 1. จัดประชุมคระกรรมการ 2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 3. กิจกรรมอื่นๆ | 10,000 | ศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน | 1. จัดอบรมอาชีพการเกษตร 2. ลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตร | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง และพื้นที่แปลงเกษตรศูนย์เรียนรู้ฯ | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 46 จุด | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า | อุดหนุนการไฟฟ้าฯเป็นค่าขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตามประมาณการของการไฟฟ้าฯ | 300,000 | หมู่ที่ 1 - 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ | อุดหนุนการไฟฟ้าฯเป็นค่าขยายเขตระบบกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตามประมาณการของการไฟฟ้าฯ | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 580.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 361,700 | หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพญา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่นหมู่ที่ 7 | ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,750.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 1,101,500 | หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 249,100 | หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 352.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 221,100 | หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 628,300 | หมู่ที่ 1 บ้านฉลุงใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาด หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 52.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 208.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 129,600 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยยาวิตา หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 752.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 268,900 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 177,170 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 คน | 318,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 คน | 135,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)นักเรียนให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง จำนวน 420 คน | 873,600 | - ร.รบ้านกุบังจามัง - ร.ร บ้านทุ่ง - ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา3แห่ง เพื่อดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน | 1,680,000 | - ร.ร บ้านกุบังจามัง - ร.ร บ้านทุ่ง - ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา 2. ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติจำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล) จำนวน 1 ครั้ง | 70,000 | จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้ 2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด | 50,000 | อบต. ฉลุง/ มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | ร่วมจัดกิจกรรมวันฮารีรายอจำนวน 2 ครั้ง | 30,000 | มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาทจำนวน 1 ครั้ง | 256,000 | โรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณอบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ | 1. ค่าถุงยังชีพ 2. ค่าวัสดุสิ่งของที่จำเป็น 3. ค่าดำเนินการต่างๆ | 300,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 | 1. อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | คืนความสุขให้ชุมชน | จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 14หมู่บ้าน | 20,000 | ทุกหมู่บ้าน ม.1 – ม.14 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | อุดหนุนงบประมาณคระกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการจำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | จังหวัดสตูล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | 1. อบรมให้ความรู้ถึงการคัดแยกขยะ 2. ลงมือปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | ค่าระวางบรรทุขยะตามปริมาณขยะที่จัดเก็บและส่งไปกำจัดในแต่ละวัน | 700,000 | ทุกหมู่บ้าน ม.1 – ม.14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.2  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 50,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คลองสวยน้ำใส | จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กำจัดวัชพืช และเก็บขยะในลำคลอง จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อบต. ฉลุง พบประชาชน | จัดกิจกรรมพบปะประชาชนและให้บริการด้านต่างๆจำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. จัดอบรมความรู้ในการ ปฏิบัติงาน 2. ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง | 200,000 | จังหวัดสงขลา | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2. รถโฆษณาประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบE-LAAS | จัดอบรมการใช้ระบบ e - laasจำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | จัดจ้างทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | จัดอบรมความรู้ ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 1. ดำเนินงานจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 2. สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ,ส.ว. หรืออื่นๆ | 400,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อำเภอเมืองสตูล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

แบบ ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาวดำและสี) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 120,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ | 15,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ | 15,000 | อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อตู้เหล็ก | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 161,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

1.2  แผนงานสาธารณสุข

2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ6 ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน | 2,400,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 2,400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน

3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ | เลื่อยโซยนต์ ความยาวบาร์ 11 นิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | 13,000 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |