ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗  และข้อ ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ชนะ  ยากะจิ

( นายชนะ  ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7475-0797-98

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                หน้า

ส่วนที่  ๑   บทนำ

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี	                                                                                         ๑

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                                                                           ๑

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                                                                                     ๒

๑.๔  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี                                                                                              ๒

ส่วนที่  ๒   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา                                                                                                    ๓

๒.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                               ๕

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ                                                  ๙

ส่วนที่  ๓   การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                      ๑๑

๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                         ๑๒

ส่วนที่  ๔   การติดตามและประเมินผลโครงการ

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                                                                ๕๕

๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล                                                                         ๕๖

๔.๓  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล                                                               ๕๗

..๑..

ส่วนที่  ๑   บทนำ

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณราจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

นิยามของแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

(๓)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการพัฒนาหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

(๔)  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๑)  เพื่อให้ราบถึงลักษณะของแผนพัฒนา  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการดำเนินงานและประประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๒)  เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ได้นำโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่

(๓)  เพื่อแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินงานในห้วงเวลาสามปีและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๔)  เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

..๒..

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดอมทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   ได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้

(๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหาความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

๑.๔  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

(๑)  เป็นการประสานบทบาทการทำงานของคนในหน่วยงานทุกระดับให้ใช้ความสามารถและความพยายามมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

(๒)  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

(๓)  ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

(๔)  เป็นเครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

(๕)  ประชาชนได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

..๓..

ส่วนที่  ๒   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค)

จุดแข็ง  (S = Strength)

(๑)  มีที่ตั้งเป็นจุดรวมเส้นทางการเดินทางออกจากตัวจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียงและมีเส้นทางที่

เชื่อมต่อระหว่างตำบลและอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกัน

(๒)  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและมีพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา  ปาล์ม

น้ำมัน  สวนผลไม้ และนาข้าว  เป็นต้น

(๓)  มีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

(๔)  มีจุดรวมร้านค้าหรือที่จำหน่ายอาหารหลากหลายชนิดในช่วงตอนเย็นจนถึงตอนกลางคืน

(๕)  ประชากรอาศัยยังไม่หนาแน่นและมีการกระจายตัวของชุมชนตามถนนสายหลัก สายรองและแนว

ลำคลอง

(๖)  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข

(๗)  มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและในพื้นที่บางหมู่บ้าน

ประชาชนพูดภาษามลายู

(๘)  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

(๙)  มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหรือสตรี และกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย

(๑๐)  มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล

จุดอ่อน  (W = Weakness)

(๑)  น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี

(๒)  ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งลำคลองและลำห้วย

(๓)  ไม่มีคูระบายน้ำหรือทางระบายน้ำที่เชื่อมต่อกันภายในหมู่บ้าน

(๔)  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและเป็นทางน้ำทำให้เกิดอุทกภัยได้ง่าย

(๕)  เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกันในหมู่บ้านและตำบลไม่ได้มาตรฐาน

(๖)  ประชาชนมีรายได้จากอาชีพการเกษตรไม่เพียงพอ

(๗)  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ ทักษะและการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

(๘)  ปัญหาการว่างงานและคนวัยทำงานออกไปทำงานนอกพื้นที่

(๙)  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(๑๐)  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านหรือสตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ไม่มี

ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

(๑๑)  ไม่มีการจัดระบบบริหารจัดการสถานที่จำหน่ายสินค้าและอาหารบริเวณริมถนนใกล้สะพานฉลุง

(๑๒)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจากครัวเรือนไม่มีประสิทธิภาพ

(๑๓)  การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอ ทั่วถึงและขาดคุณภาพมาตรฐาน

(๑๔)  ปัญหายาเสพติด  ทะเลาะวิวาทและลักขโมยในกลุ่มเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น

..๔..

(๑๕)  ไม่มีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ชัดเจน

(๑๖)  ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง

(๑๗)  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

(๑๘)  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารและข้อกฎหมาย

เบื้องต้น

(๑๙)  ไม่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่วางไว้

(๒๐)  หน่วยงานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  จึงต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาล

โอกาส  (O = Opportunity)

(๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ  กำหนดนโยบาย  การบริหาร  เป็นต้น

(๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมใน

สังคม  พัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง  มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน

(๓)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ตามศักยภาพและความ

เหมาะสมของท้องถิ่น

(๔)  มีการกำหนด ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของทางราชการให้ทันกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน

(๕)  จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

(๖)  ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึง

(๗)  การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อุปสรรค  (T = Threat)

(๑)  ราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจโลก

(๒)  ลักษณะภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง

(๓)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

(๔)  กฎหมายและระเบียบวิธีการปฏิบัติของทางราชการไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในพื้นที่

(๕)  การกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการปฏิบัติงาน

(๖)  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง

(๗)  ปัญหาความขัดแย้งและสถานการณ์การเมืองในประเทศ

(๘)  การมีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมของกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างๆ

..๕..

๒.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงในรอบปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  โดยเปรียบเทียบจากปริมาณโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีกับปริมาณโครงการหรือกิจกรรมที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และที่เพิ่มเติม

| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕๘ |  | ๒๕๕๙ |  | ๒๕๖๐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๕ | ๑๓,๑๙๐,๐๐๐ | ๒๔ | ๑๓,๑๙๐,๐๐๐ | ๒๙ | ๑๔,๓๕๐,๐๐๐ |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๒ | ๑๘,๖๓๕,๖๐๐ | ๒๔ | ๒๔,๐๗๔,๐๐๐ | ๓๔ | ๑๗,๒๖๐,๐๐๐ |
| ๓. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๐ | ๑,๔๐๕,๐๐๐ | ๙ | ๗๕๕,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๐๕๕,๐๐๐ |
| ๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๑ | ๒,๗๑๓,๐๐๐ | ๙ | ๑,๓๗๐,๐๐๐ | ๘ | ๑,๗๘๐,๐๐๐ |
| ๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | ๑๙ | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓,๙๓๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓,๕๓๐,๐๐๐ |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ | ๘ | ๕,๐๖๐,๐๐๐ | ๖ | ๖,๓๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๖,๘๘๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑๑๕ | ๔๕,๕๕๓,๖๐๐ | ๘๖ | ๔๙,๖๙๙,๐๐๐ | ๑๐๒ | ๔๕,๘๕๕,๐๐๐ |

ตารางที่ ๒  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการกับโครงการทั้งหมด

ตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ปรากฏในแผน ๓ ปี | โครงการที่นำไปดำเนินการ |  | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| ๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๕ | ๑๒ | ๑๐.๔๓ | ๑๓ | ๑๑.๓๐ |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๒ | ๑๔ | ๑๒.๑๗ | ๑๘ | ๑๕.๖๕ |
| ๓. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความ สงบเรียบร้อย | ๑๐ | ๕ | ๔.๓๕ | ๕ | ๔.๓๕ |
| ๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๑ | ๑๕ | ๑๓.๐๕ | ๖ | ๕.๒๒ |
| ๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | ๑๙ | ๑๔ | ๑๒.๑๗ | ๕ | ๔.๓๕ |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ | ๘ | ๒ | ๑.๗๔ | ๖ | ๕.๒๒ |
| รวม | ๑๑๕ | ๖๒ | ๕๓.๙๑ | ๕๓ | ๔๖.๐๙ |

..๖..

ตารางที่ ๓  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่นำไปดำเนินการตามแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |
| ๑.๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๒๙๒.๔๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๒ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๑๔๔,๑๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๓ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๕ | สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๖ | ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๗ | เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง | ๑,๐๖๑,๓๘๒.๑๖ |  |
| ๑.๘ | ร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ | ๖๙,๘๕๐.๐๐ |  |
| ๑.๙ | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ๑๘,๙๗๐.๐๐ |  |
| ๑.๑๐ | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา | ๑๑๙,๓๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๑๑ | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๑.๑๒ | จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านและตำบล | ๙๒๐,๕๐๐.๐๐ |  |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| ๒.๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสุรินทร์ หมู่ที่ ๒ | ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๒ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๖ | ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๓ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโรงสี หมู่ที่ ๗ | ๖๗๙,๙๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๔ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายคลองทราย (ช่วงแยกไปเหมือง) หมู่ที่ ๘ | ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๕ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยอนามัยบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๘ | ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๖ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายคลองทราย ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ | ๙๐๒,๕๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๗ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยวังทอง หมู่ที่ ๑๐ | ๑,๕๕๖,๓๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๘ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๑๑ | ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ |  |

..๗..

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒.๙ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยโกอิ่น หมู่ที่ ๑๒ | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๑๐ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสันติ หมู่ที่ ๗ | ๓๖๔,๖๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๑๑ | ติดตั้ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสว่างสาธารณะ | ๘๗,๖๘๐.๐๐ |  |
| ๒.๑๒ | อุดหนุนโครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๒.๑๓ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) | ๗๗,๗๙๖.๔๒ |  |
| ๒.๑๔ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | ๗๐๗,๙๓๐.๙๗ |  |
| ๓. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |
| ๓.๑ | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๓.๒ | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ๑๗,๐๕๐.๐๐ |  |
| ๓.๓ | คืนความสุขให้ชุมชน | ๔๙,๔๘๙.๔๐ |  |
| ๓.๔ | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสตูล | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๓.๕ | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๑๓,๖๘๐.๐๐ |  |
| ๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
| ๔.๑ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๒ | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร | ๔๙๔,๑๘๐.๐๐ |  |
| ๔.๓ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ฉลุง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๔ | จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง | ๗,๕๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๕ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๖ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | ๓,๗๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๗ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ดีดไฟฟ้า | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๘ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | ๑๐,๓๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๙ | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๑๐ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๒๙,๐๐๐.๐๐ |  |

..๘..

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑๑ | ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ๖๙,๕๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๑๒ | ติดตั้งระบบโทรศัพท์ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๑๓ | จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ | ๑๓,๘๖๐.๐๐ |  |
| ๔.๑๔ | จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๔.๑๕ | ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. ฉลุง | ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |
| ๕.๑ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑๗๙,๐๔๐.๐๐ |  |
| ๕.๒ | อุดหนุนโครงการพัฒนา กศน. ตำบลฉลุง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๓ | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน | ๑,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๔ | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) | ๓๖๗,๑๐๙.๘๐ |  |
| ๕.๕ | ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๖ | จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๗ | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เด็กนักเรียน | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๘ | จัดซื้อทีวีสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๖,๙๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๙ | จัดซื้อชั้นวางทีวีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๑๐ | จัดซื้อเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๘๕๐.๐๐ |  |
| ๕.๑๑ | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | ๒๘๓,๙๓๖.๐๐ |  |
| ๕.๑๒ | สนับสนุนงานเมาลิดประจำปี | ๓๙๘,๙๗๕.๐๐ |  |
| ๕.๑๓ | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๕.๑๔ | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ |  |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ |  |  |  |
| ๖.๑ | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | ๑๑,๗๙๐.๐๐ |  |
| ๖.๒ | การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | ๑๔,๓๐๐.๐๐ |  |

..๙..

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดำเนินงาน

–  ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่

–  ให้การสงเคราะห์ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กด้อยโอกาส

–  สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

–  การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐาน

–  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมการกีฬา

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

–  ก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่

–  ติดตั้ง  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

–  ระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ามีพื้นที่บริการที่ขยายเขตเพิ่มขึ้น

–  สนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนฉลุง

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

ผลการดำเนินงาน

–  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรี

–  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่

–  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลการดำเนินงาน

–  สนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ

–  พัฒนาการปฏิบัติราชการและบุคลากรของหน่วยงาน

–  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ

–  ปรับปรุง  พัฒนาสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการให้เหมาะสม

–  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน

–  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็ก

–  สนับสนุนการจัดการศึกษาศึกษานอกระบบโรงเรียน

–  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

..๑๐..

–  ปรับปรุง  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

–  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

–  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

–  ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

–  ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน

..๑๑..

ส่วนที่  ๓   การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ที่ | แนวทางการพัฒนา |  | ยุทธศาสตร์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ แนวทางที่ ๓ แนวทางที่ ๔ | ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ | ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| ๒. | แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ แนวทางที่ ๓ | ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| ๓. | แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ แนวทางที่ ๓ | ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย |
| ๔. | แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี สารสนเทศ | ด้านการบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดี |
| ๕. | แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ | ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |
| ๖. | แนวทางที่ ๑ | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น และดูแลรักษาที่สาธารณะ | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ |

..๑๒..

แบบ ผ. ๐๑

๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒   ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ | จำนวน ๑,๑๐๐ ราย/ปี | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๒. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ | จำนวน ๑๘๐ ราย/ปี | ๑,๗๒๘,๐๐๐ | ๑,๗๒๘,๐๐๐ | ๑,๗๒๘,๐๐๐ | ผู้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ | คนพิการมีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๓. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน ๕ ราย/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๔. | ผู้สูงวัยสุขภาพดี | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย | จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |

..๑๓..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | อุดหนุนโครงการอาหารกลาง วันเพื่อเด็กกำพร้า | เพื่อสนับสนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล ในการดำเนินงานอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้า | จำนวน ๑ ครั้ง – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๓๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | เด็กมีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดี | สำนักงานปลัด |
| ๖. | หยุดปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว | เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | จำนวน 1 ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ปัญหาความรุนแรงลดน้อยลง | สำนักงานปลัด |
| ๗. | ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดชุมชน | เพื่อให้มีที่ผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้าน | หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑.๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบลฉลุง | เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ และยกระดับการเกษตรในท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ศูนย์ฯ มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ | สำนักงานปลัด |
| ๒. | ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน | เพื่อพัฒนาอาชีพการ เกษตรให้กับประชาชน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีรายได้ และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๓. | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ | สำนักงานปลัด |
| ๔. | ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่สตรี | เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรี | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | กลุ่มสตรีมีรายได้เสริมและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

..๑๔..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนพิการ | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ผู้พิการมีรายได้เสริมและมีการเป็นอยู่ที่ดี | สำนักงานปลัด |
| ๖. | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ | จำนวน ๑ ครั้ง |  | ๕๐,๐๐๐ |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมและมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๗. | ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การ เกษตรตำบลฉลุง | เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเกษตรครบวงจรในท้องถิ่น | หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ศูนย์ฯ ที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑.๓) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. | สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อสนับสนุน อสม. ในการดำเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี รวม ๑๔ หมู่บ้าน – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒. | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น | จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓. | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น | จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔. | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |

..๑๕..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๖. | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | เพื่อให้ประชาชนได้รู้วิธีการป้องกันและแพร่ระบาดจากโรคเอดส์ (HIV) | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๗. | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร | เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองสาธารณสุขฯ |
| ๘. | เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง | เพื่อปรับปรุงพัฒนางานกู้ชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน | จำนวน ๑ ครั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนิน งานของหน่วยกู้ชีพ อบต. ฉลุง ตลอดทั้งปี | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่ให้บริการ | ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่รวดเร็ว ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการกู้ชีพ | กองสาธารณสุขฯ |

..๑๖..

แบบ ผ. ๐๑

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๔)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | จัดแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองการศึกษาฯ |
| ๒. | ร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ | เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ อบต. ในเขตอำเภอ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการติดต่อและประสานงานราชการต่างๆ ที่ดี | กองการศึกษาฯ |
| ๓. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาประชาชน | จัดส่งนักกีฬาร่วมกิจกรรมแข่งขันตามรายการต่างๆ ที่จัดขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองการศึกษาฯ |
| ๔. | อบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน | เพื่อพัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | เด็กและเยาวชนมีทักษะและสุขภาพอนามัยที่ดี | กองการศึกษาฯ |
| ๕. | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน | เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในกิจกรรมพัฒนาการศึกษาและกีฬา | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุน | เด็กนักเรียนมีทักษะการกีฬาและสุขภาพอนามัยที่ดี | กองการศึกษาฯ |
| ๖. | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่บ้าน | หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนลานกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองช่าง |
| ๗. | ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลฉลุง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของตำบลฉลุง | จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนสนามกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองช่าง |

..๑๗..

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔   พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑)  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมทางระบายน้ำ คสล. สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ค่าพิกัด ๐๖๑๗๓๙๙ ๐๗๔๒๓๒๖ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๙๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบห้วยชั่งทอง หมู่ที่ ๒ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๓๘๔ ๐๗๔๓๒๓๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่น หมู่ที่ ๗ ค่าพิกัด ๐๖๑๕๐๓๘ ๐๗๔๓๑๙๓ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยริมห้วย ๙๒ หมู่ที่ ๑๓–๑๒ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๑๕๐ ๐๗๔๕๑๕๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๖ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๗๙๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๑๘..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน สายคลองทราย หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายคลองทราย ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๖๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านครู หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๒๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกลางนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙. | ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุง รักษาถนนในเขต อบต.ฉลุง | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ถนนในเขต อบต.ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๑๙..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๐. | ติดตั้งกระจกโค้ง | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน | บริเวณจุดเสี่ยงถนนในหมู่บ้าน รายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนแห่งที่ติดตั้ง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 ค่าพิกัด ๐๖๑๗๙๒๒ ๐๗๔๒๓๘๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓๒๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๒. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยฉลุงใต้ ๓ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | จุดที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๔๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยน้าศรี หมู่ที่ ๒ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๕๒๘ ๐๗๔๓๘๓๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๔. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๘๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๐..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๕. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยมัสยิดใหม่ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓๒๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๖. | ขยายเขตและปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมทางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ ๔, ๖, ๗ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหัวโค้ง หมู่ที่ ๔ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๕๒ ๐๗๔๓๘๑๓ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๘. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยต้นหว้า หมู่ที่ ๖ ค่าพิกัด ๐๖๑๖๓๐๑ ๐๗๔๒๔๓๐ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๑..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๐. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยอารีย์ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ ๗ ค่าพิกัด ๐๖๑๖๕๖๕ ๐๗๔๒๙๗๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๔๙๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๒. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโรงสี หมู่ที่ ๗ ค่าพิกัด ๐๖๑๖๗๓๓ ๐๗๔๓๓๙๓ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๘๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยขาวผ่อง หมู่ที่ ๙ ค่าพิกัด ๐๖๑๗๔๔๓ ๐๗๔๕๖๖๐ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๔. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๔๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๒..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๕. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกลางนา หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๘๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๖. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกประดู่ ๒ – วังทอง หมู่ที่ ๑๐, ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ ๑๒ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๕๔๗ ๐๗๔๕๓๑๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๑,๖๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๘. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๔๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชลประทาน–นกน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ค่าพิกัด ๐๖๑๕๗๖๑ ๐๗๔๖๓๕๖ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๓..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓๐. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลามฯ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๗๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๒. | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยฉลุงใต้ ๖ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยเกาะกลาง หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๔. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยป้ารัตน์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๔..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓๕. | ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วย หมู่ที่ ๒ (หลังสำนักงานอิสลาม) | เพื่อให้มีสะพานที่มั่นคงแข็งแรงและมีมาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๖. | ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วย หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้มีสะพานที่มั่นคงแข็งแรงและมีมาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตรงข้ามมัสยิด หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๘. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโรงสี หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยสลีมีน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๐. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๕..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๒. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยชลประทาน หมู่ที่ ๖ ค่าพิกัด ๐๖๑๖๒๗๐ ๐๗๔๒๓๔๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยเกาะกลาง หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๘๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๔. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๕. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยดาโสบ หมู่ที่ ๗, ๘ ค่าพิกัด ๐๖๑๕๓๗๕ ๐๗๔๓๘๙๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๖..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔๖. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกุโบร์ หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยปลัด หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๘. | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายควนปันหยี หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยรวมญาต หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๐. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยเจ๊ะสัน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๗..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบาราสัน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๒. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหมัดน้อต หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๓. | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยชายเขา หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๔. | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายริมคลอง หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๘๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๕. | ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วย หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้มีสะพานที่มั่นคงแข็งแรงและมีมาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๘..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕๖. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ ๑๐ ค่าพิกัด ๐๖๑๗๕๑๗ ๐๗๔๖๓๔๙ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๘. | ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วย หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีสะพานที่มั่นคงแข็งแรงและมีมาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๓๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๐. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๑. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยคันนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๒๙..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖๒. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยมัสยิดเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๓. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยภิญโญ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๔. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยโรงเรียนแสงประทีปวิทยา หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๕. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตำบันอุทิศ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๖. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา ๒ หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๒๔,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๓๐..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖๗. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา ๔ หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๙๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๘. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๙. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านฮัน หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม ที่มีมาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |

..๓๑..

แบบ ผ. ๐๑

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒)  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๓. | ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ ๔ ค่าพิกัด ๐๖๑๗๐๐๘ ๐๗๔๓๗๒๐ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ความยาว ๒๖๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๕. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านทุ่งพญา หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

..๓๒..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖. | ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยชั่งทอง หมู่ที่ ๑๓ ค่าพิกัด ๐๖๑๘๓๔๙ ๐๗๔๔๘๒๒ | เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗. | งานวางท่อลอดระบายน้ำ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนสถานที่วางท่อระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๘. | ขุดลอกทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลฉลุง | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนสถานที่ขุดลอก | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๙. | ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖, ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| ๑๐. | ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| ๑๑. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๘๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนครัวเรือน ที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

..๓๓..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๒. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยอนามัยบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๘ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๕๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑๓. | ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำ | บันไดท่าน้ำ หมู่ที่ ๔, ๙, ๑๑ และที่อื่นสายคลองมำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๕๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนบันไดท่าน้ำ | ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ | กองช่าง |
| ๑๔. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๗ ค่าพิกัด ๐๖๑๗๐๒๕ ๐๗๔๒๙๐๑ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ความยาว ๒๖๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑๕. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายบ้านเขาน้อยใต้ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑๖. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างโรงเรียนจุฬาภรณฯ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑๗. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายหน้าโรงเรียนจุฬาภรณฯ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

..๓๔..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๘. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยวงแหวน หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนของทางระบายน้ำ | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๑๙. | ขุดลอกห้วยกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๑ | เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนห้วยที่ขุดลอก | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒๐. | ขุดลอกห้วยกอหนำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๓ | เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนห้วยที่ขุดลอก | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒๑. | ขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยพรหมพุทธ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนห้วยที่ขุดลอก | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๒๒. | ขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้า โรงเรียนแสงประทีปวิทยา หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังและให้มีการระบายน้ำที่ดี | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนห้วยที่ขุดลอก | หมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๒๓. | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองมำบังหมู่ที่ ๑๐ | เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒๔. | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองมำบังหมู่ที่ ๑๑ | เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

..๓๕..

แบบ ผ. ๐๑

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓)  แนวทางการพัฒนา  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ติดตั้ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง | ติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง/ซ่อมแซม | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๒. | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) | เพื่อใช้สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้ากำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนแห่งที่ขยายเขต | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๓. | ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงทุกพื้นที่ | ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้ากำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนแห่งที่ขยายเขต | ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

..๓๖..

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | เพื่อสนับสนุนคณะกรรม การพัฒนาสตรีตำบลฉลุงในกิจกรรมพัฒนาสตรีและบทบาทของสตรี | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๒. | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๓. | หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๔. | คืนความสุขให้ชุมชน | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๕. | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จัดอบรมครั้งละ ๕๐ คน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้นและไปใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานปลัด |

..๓๗..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖. | ส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | แผนพัฒนาสามารถนำไปปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการของประชาชน | สำนักงานปลัด |
| ๗. | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนอาคารที่ก่อสร้าง | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม | สำนักงานปลัด |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย ๓.๒) แนวทางการพัฒนา ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงการณ์ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง | สำนักงานปลัด |
| ๒. | อบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎหมายจราจร | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและกฎหมายจราจร | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง | สำนักงานปลัด |
| ๓. | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักด้านกำหนดป้องกันภัยต่างๆ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๔. | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ | เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่ประชาชน | อุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง และภัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |

..๓๘..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | ส่งฝึกอบรมทบทวน อปพร. | เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อปพร. | จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม | อปพร. สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดภัย | สำนักงานปลัด |
| ๖. | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อสนับสนุนให้มี อปพร.ในพื้นที่ | จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม | อปพร. สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดภัย | สำนักงานปลัด |
| ๗. | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV | เพื่อป้องกันและสอดส่องการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่ อบต.ฉลุง | บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนจุดที่ได้ติดตั้ง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๘. | จัดซื้อถังเก็บน้ำ | เพื่อให้มีที่สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | จำนวน ๒๐ ถัง |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถังเก็บน้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี | สำนักงานปลัด |

..๓๙..

แบบ ผ. ๐๑

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | เพื่อสนับสนุน ศอ.ปส..จ.สต. ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน ๑ ครั้ง – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๓๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒. | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | กองสาธารณสุขฯ |

..๔๐..

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑)  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | อบต.ฉลุง พบประชาชน | เพื่อพบปะประชาชนและให้ความรู้ในด้านต่างๆ | จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | สำนักงานปลัด |
| ๒. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | เพื่อสนับสนุน อบต.ควนขันในการเนินงานของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฯ | จำนวน ๑ ครั้ง – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๒๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | อปท. มีศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอที่เหมาะสม | กองคลัง |
| ๓. | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนรายได้ที่ตั้งรับไว้ | หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดี มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| ๔. | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ e–laas | เพื่อยกระดับการพัฒนาในการใช้งานระบบ e–laas แก่บุคลากร | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | การนำเข้าข้อมูลในระบบ e–laas เป็นปัจจุบัน | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองคลัง |

..๔๑..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีของหน่วยงานให้มีคุณภาพ | จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ค้างชำระภาษีลดลง | หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดี มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| ๖. | จัดจ้างช่างสำรวจแผนที่ภาษี | เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีของหน่วยงานให้มีคุณภาพ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ค้างชำระภาษีลดลง | หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดี มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| ๗. | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา แกนนำหมู่บ้าน บุคลากรท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง | จำนวน ๑ ครั้ง จัดอบรมและศึกษาดูงาน | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| ๘. | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑–๑๔ | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนหอกระจาย ข่าวที่ปรับปรุงซ่อมแซม | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

..๔๒..

แบบ ผ. ๐๑

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ | จำนวน ๔ เครื่อง | ๗๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนของคอม พิวเตอร์โน้ตบุ้คที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด/กองการศึกษาฯ |
| ๒. | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ | จำนวน ๒ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนของคอม พิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองคลัง/ กองการศึกษาฯ |
| ๓. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ | จำนวน ๓ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนของเครื่อง พิมพ์ที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองการศึกษาฯ |
| ๔. | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ | จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๕,๐๐๐ |  |  | จำนวนของเครื่อง สแกนเนอร์ที่จัด ซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |
| ๕. | จัดซื้อเครื่องโทรสาร | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๘,๐๐๐ |  |  | จำนวนของเครื่อง โทรสารที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| ๖. | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ | จำนวน ๒ ชุด | ๗,๐๐๐ |  |  | จำนวนของโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | กองคลัง/ กองการศึกษาฯ |

..๔๓..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗. | ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นซัก | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ | จำนวน ๑ ตู้ | ๔,๕๐๐ |  |  | จำนวนของตู้เหล็กที่จัดซื้อ | หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| ๘. | ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ | เพื่อให้มีอาคารเก็บพัสดุของ อบต. ฉลุง | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนอาคารเก็บพัสดุก่อสร้าง | หน่วยงานมีอาคารเก็บพัสดุที่เหมาะสม | กองคลัง |
| ๙. | ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง | เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานให้เหมาะสม | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | อาคารที่ปรับปรุงหรือต่อเติม | หน่วยงานมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | กองช่าง |
| ๑๐. | จัดทำซุ้มคร่อมถนนทางเข้าสำนักงาน อบต. ฉลุง | เพื่อให้มีจุดเด่น สัญลักษณ์บริเวณทางเข้าสำนักงาน อบต.ฉลุง | จำนวน ๑ ซุ้ม ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนของซุ้มที่ติดตั้ง | หน่วยงานมีสัญลักษณ์บอกสถานที่ที่เป็นระเบียบ สวยงามและเหมาะสม | กองช่าง |
| ๑๑. | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. ฉลุง | เพื่อปรับปรุงบริเวณสำนัก งานให้เหมาะสมเป็นสถานที่ราชการ | จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | บริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ | หน่วยงานมีการจัดบริเวณเป็นระเบียบ เรียบร้อย | กองช่าง |
| ๑๒. | ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่อง จักรกล อบต. ฉลุง | เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลของ อบต.ฉลุง | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | จำนวนของศูนย์ฯ ที่ก่อสร้าง | เครื่องจักรกลของ หน่วยงานมีที่จัดเก็บเป็นระเบียบ ปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓. | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | จำนวนห้องน้ำที่ก่อสร้าง | หน่วยงานมีห้องน้ำสาธารณะที่เหมาะสม | กองช่าง |

..๔๔..

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๕.๑)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | จำนวนสื่อการเรียนการสอนที่จัดซื้อ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ | กองการศึกษาฯ |
| ๒. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรรมในวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม | กองการศึกษาฯ |
| ๓. | อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง | เพื่อสนับสนุนศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง ในการพัฒนาการศึกษานอกระบบ | จำนวน ๑ ครั้ง – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๓๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งศึกษาได้ง่ายและสะดวกขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| ๔. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาในการดำเนิน งานอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนนักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| ๕. | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ ประทานอาหารกลางวัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง จำนวน ๑ แห่ง | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กเล็กมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |

..๔๕..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน | โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | จำนวนนักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| ๗. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กเล็กได้ดื่มนมทุกวัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กเล็กมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| ๘. | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก | กิจกรรมกีฬา,กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ | กองการศึกษาฯ |
| ๙. | ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ | กองการศึกษาฯ |

..๔๖..

แบบ ผ. ๐๑

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๕.๒)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | เพื่อสนับสนุนการจัดงานหรือพิธีกรรมทางศาสนา | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | กองการศึกษาฯ |
| ๒. | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานหรือพิธีกรรมทางศาสนา | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | กองการศึกษาฯ |
| ๓. | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | เพื่อสนับสนุนการจัดงานหรือพิธีกรรมทางศาสนา | จำนวน ๒ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | กองการศึกษาฯ |
| ๔. | เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน | เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสงบสุข | กองการศึกษาฯ |
| ๕. | ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน | เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |
| ๖. | สืบสานการอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม | เพื่อให้มุสลิมได้เรียนรู้วิธีการอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม | จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนรู้และปฏิบัติในการอาบน้ำศพอย่างชำนาญและถูกต้อง | กองการศึกษาฯ |

..๔๗..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗. | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |
| ๘. | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | เพื่อสนับสนุนศูนย์การ ศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน | จำนวน ๑ ครั้ง รวม ๘ แห่ง – สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่สนับสนุน | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | กองการศึกษาฯ |
| ๙. | เข้าพิธีสุนัตหมู่ตำบลฉลุง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานหรือพิธีกรรมทางศาสนา | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | กองการศึกษาฯ |

..๔๘..

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศน์ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

–   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔   ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ

๖.๑)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒. | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นให้ยั่งยืน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓. | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี รวม ๑๔ หมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔. | คลองสวยน้ำใส | เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |

..๔๙..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย เช่น ค่าระวาง ฯลฯ | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามปริมาณขยะมูลฝอย | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |
| ๖. | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | กองสาธารณสุขฯ |
| ๗. | บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) | เพื่อพัฒนาหรือทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ หรือที่สาธารณะในพื้นที่ อบต. ฉลุง | จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑๕,๐๐๐ |  |  | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัย | สำนักงานปลัด |
| ๘. | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | เพื่อพัฒนาให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | จำนวน ๑ ครั้ง |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น | หมู่บ้านท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ น่าอาศัยและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๙. | โครงการฉลุงเมืองใหม่ (กำปงบารู) | เพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการของ อปท. เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ที่ท่องเที่ยว เป็นต้น | ในพื้นที่หมู่ที่ 8 จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนสถานที่ที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง | หน่วยงานมีการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและน่าอยู่น่าอาศัย | กองช่าง |
| ๑๐. | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและการเกษตร อบต. ฉลุง | เพื่อให้มีโรงเรือนเพาะชำและเพื่อการเกษตรของ อบต. ฉลุง | จำนวน ๑ หลัง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนโรงเรือนที่ก่อสร้าง | หน่วยงานมีโรงเรือน เพาะชำที่เหมาะสม | กองช่าง |

..๕๐..

แบบ ผ. ๐๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๑. | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองมำบัง | ป้องกันตลิ่งพังทลายและน้ำกัดเซาะตลิ่ง | บริเวณคลองมำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนเขื่อนกันตลิ่งพัง | ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ | กองช่าง |
| ๑๒. | ก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง ห้วยชั่งทอง หมู่ที่ ๒ | ป้องกันตลิ่งพังทลายและน้ำกัดเซาะตลิ่ง | บริเวณห้วยชั่งทองในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนเขื่อนกันตลิ่งพัง | ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ | กองช่าง |
| ๑๓. | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองน้ำพระ หมู่ที่ ๗ | ป้องกันตลิ่งพังทลายและน้ำกัดเซาะตลิ่ง | บริเวณคลองน้ำพระในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนเขื่อนกันตลิ่งพัง | ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ | กองช่าง |

..๕๑..

แบบ ผ. ๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย..  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี ๒๕๖๐ | ปี ๒๕๖๑ | ปี ๒๕๖๒ | รวม |  |
| ๑. | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองมำบัง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๒. | โครงการฉลุงเมืองใหม่ (กำปงบารู) | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๓. | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |  |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๔. | ขยายเขตและปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ ๔, ๖, ๗ |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๕. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชลประทาน–นกน้ำ หมู่ที่ ๑๔ |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๖. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยดาโสบ หมู่ที่ ๗, ๘ |  |  | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๗. | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองน้ำพระ หมู่ที่ ๗ |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ |  | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๔๐๐,๐๐๐ | ๒๗,๔๐๐,๐๐๐ |  |

..๕๒..

แบบ ผ. ๐๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์ | ๗ | ๑๐,๘๑๘,๐๐๐ | ๓ | ๙,๗๕๘,๐๐๐ | ๓ | ๙,๗๕๘,๐๐๐ | ๑๓ | ๓๐,๓๓๔,๐๐๐ |
| ๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้าง รายได้แก่ประชาชน | ๕ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๐๘๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๔๔๐,๐๐๐ |
| ๑.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข | ๘ | ๑,๖๘๐,๐๐๐ | ๘ | ๑,๗๘๐,๐๐๐ | ๘ | ๑,๗๘๐,๐๐๐ | ๒๔ | ๕,๒๔๐,๐๐๐ |
| ๑.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ | ๖ | ๑,๒๘๐,๐๐๐ | ๕ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๗๘๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๖ | ๑๔,๐๐๘,๐๐๐ | ๑๙ | ๑๒,๔๔๘,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๔,๓๙๘,๐๐๐ | ๖๕ | ๔๐,๘๕๔,๐๐๐ |
| ๒) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม | ๑๐ | ๔,๔๑๐,๐๐๐ | ๒๑ | ๑๕,๑๘๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๒๑,๘๖๔,๐๐๐ | ๗๒ | ๔๑,๔๕๔,๐๐๐ |
| ๒.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ และทางระบายน้ำ | ๘ | ๓,๓๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๓,๒๕๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ |
| ๒.๓ แนวทางการพัฒนาขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงาน ผังเมือง | ๓ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๙ | ๑,๖๕๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๑ | ๘,๓๑๐,๐๐๐ | ๓๒ | ๑๘,๙๘๐,๐๐๐ | ๕๘ | ๒๘,๔๑๔,๐๐๐ | ๑๑๑ | ๕๕,๗๐๔,๐๐๐ |

..๕๓..

แบบ ผ. ๐๓

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  |  | ปี ๒๕๖๑ |  |  | ปี ๒๕๖๒ |  |  |  | รวม ๓ ปี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  |
| ๓) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน |  | ๗ | ๗๒๕,๐๐๐ | ๔ |  | ๔๒๕,๐๐๐ |  | ๔ |  | ๔๒๕,๐๐๐ |  | ๑๕ |  | ๑,๕๗๕,๐๐๐ |
| ๓.๒ แนวทางการพัฒนาป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ รักษาความสงบเรียบร้อย |  | ๗ | ๑,๐๙๐,๐๐๐ | ๕ |  | ๘๙๐,๐๐๐ |  | ๗ |  | ๑,๐๔๐,๐๐๐ |  | ๑๙ |  | ๓,๐๒๐,๐๐๐ |
| ๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด |  | ๒ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๔ |  | ๓๓๐,๐๐๐ |
| รวม |  | ๑๖ | ๑,๙๔๕,๐๐๐ | ๑๐ |  | ๑,๔๑๕,๐๐๐ |  | ๑๒ |  | ๑,๕๖๕,๐๐๐ |  | ๓๘ |  | ๔,๙๒๕,๐๐๐ |
| ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาบุคลากร |  | ๘ | ๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  | ๔ |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  | ๑๕ |  | ๑,๖๒๐,๐๐๐ |
| ๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | ๑๒ | ๒,๐๑๔,๕๐๐ | ๕ |  | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |  | ๔ |  | ๑,๖๐๐,๐๐๐ |  | ๒๑ |  | ๕,๔๑๔,๕๐๐ |
| รวม |  | ๒๐ | ๓,๒๓๔,๕๐๐ | ๘ |  | ๑,๙๕๐,๐๐๐ |  | ๘ |  | ๑,๘๕๐,๐๐๐ |  | ๓๖ |  | ๗,๐๓๔,๕๐๐ |
| ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา |  | ๙ | ๒,๙๙๕,๐๐๐ | ๗ |  | ๑,๔๖๕,๐๐๐ |  | ๗ |  | ๑,๔๖๕,๐๐๐ |  | ๒๓ |  | ๕,๙๒๕,๐๐๐ |
| ๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม พัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ๘ | ๑,๐๔๐,๐๐๐ | ๘ |  | ๑,๐๔๐,๐๐๐ |  | ๘ |  | ๑,๐๔๐,๐๐๐ |  | ๒๔ |  | ๓,๑๒๐,๐๐๐ |
| รวม |  | ๑๗ | ๔,๐๓๕,๐๐๐ | ๑๕ |  | ๒,๕๐๕,๐๐๐ |  | ๑๕ |  | ๒,๕๐๕,๐๐๐ |  | ๔๗ |  | ๙,๐๔๕,๐๐๐ |

..๕๔..

แบบ ผ. ๐๓

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  |  | ปี ๒๕๖๑ |  |  | ปี ๒๕๖๒ |  |  |  | รวม ๓ ปี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  |
| ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และดูแลรักษา ที่สาธารณะ |  | ๑๐ | ๙,๑๙๕,๐๐๐ | ๙ |  | ๖,๒๓๐,๐๐๐ |  | ๑๒ |  | ๙,๗๓๐,๐๐๐ |  | ๓๑ |  | ๒๕,๑๕๕,๐๐๐ |
| รวม |  | ๑๐ | ๙,๑๙๕,๐๐๐ | ๙ |  | ๖,๒๓๐,๐๐๐ |  | ๑๒ |  | ๙,๗๓๐,๐๐๐ |  | ๓๑ |  | ๒๕,๑๕๕,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น |  | ๑๑๐ | ๔๐,๗๒๗,๕๐๐ | ๙๓ |  | ๔๓,๕๒๘,๐๐๐ |  | ๑๒๕ |  | ๕๘,๔๖๒,๐๐๐ |  | ๓๒๘ |  | ๑๔๒,๗๑๗,๕๐๐ |

..๕๕..

ส่วนที่  ๔   การติดตามและประเมินผลโครงการ

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และสามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล”  จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้  ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ดีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง  สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

..๕๖..

๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ  ๒๘   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ข้อ  ๒๙   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ  ๓๐   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ  ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

..๕๗..

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้

(๑)  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

(๒)  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๓ ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน หรือรายไตรมาสดังนี้

ไตรมาสที่ ๑  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม

ไตรมาสที่ ๒  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคมของปีถัดไป

ไตรมาสที่ ๓  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายนของปีถัดไป

ไตรมาสที่ ๔  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป

เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๓)  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๓  กำหนดเครื่องมือที่ใช่ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดเครื่องมือที่ใช่ในการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย

(๑)  การทดสอบและการวัดผล

(๒)  การสัมภาษณ์

(๓)  การสังเกต

(๔)  การสำรวจ

(๕)  เอกสาร